ПРОКУРАТУРА КОМПЛЕКСА « БАЙКОНУР»

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Прокурор

комплекса «Байконур»

старший советник юстиции

________________ А.М. Тимошичев

«22» ноября 2010 года

# КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

№ __1___

на право заключения государственного контракта

на выполнение подрядных работ по объекту:

«Устройство кассы в здании прокуратуры комплекса «Байконур», расположенного  по адресу: г.Байконур, ул. Комарова, 29»

г. Байконур, 2010г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении заказа путем запроса котировок на выполнение подрядных работ

для государственных нужд по объекту:

«Устройство кассы в здании прокуратуры комплекса

«Байконур», расположенного по адресу: г. Байконур, ул. Комарова, 29».

### Государственный заказчик      Прокуратура комплекса «Байконур».

Место нахождения:                       468320 г. Байконур, ул. Комарова, д. 29., тел. 8(33622) 43659

Адрес электронной почты:       ____baikprok..ru.

Финансирование:	           федеральный бюджет Российской Федерации

Форма котировочной 	            Приложение №1 – для юридических лиц

заявки:

Наименование, 	            выполнение подрядных работ по объекту:

«Устройство кассы в здании    прокуратуры комплекса «Байконур,

расположенного  по адресу:

г.Байконур,ул. Комарова, 29».

Характеристики и                    (в соответствии с требованиями к работам, указанным в Приложении  объемы выполняемых 	№2 котировочной документации).

работ:

Место выполнения		В здании прокуратуры комплекса «Байконур»

Срок выполнения		20 дней

работ:

Максимальная		   209,383    рублей, в том числе НДС 18%

цена государственного          	(Двести девять тысяч триста восемьдесят три рубля)

контракта:

Место подачи 	В здании прокуратуры комплекса «Байконур по адресу:

г. Байконур,ул Комарова, 29

котировочных заявок

Дата начала подачи                  начиная с 23.11.10г. по 26.11.10г. в рабочие дни с 08.30 до 18.00 час.

котировочных заявок               перерыв с 13 до 15 часов

Дата и время окончания         18 часов 00 минут по местному времени 26.11.2010г.

подачи:

Сроки и условия

оплаты   		           	Оплата производится по предъявлению акта  выполненных работ

по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по

форме КС-3, и  выставленного счёта

Срок подписания		Не ранее семи дней и не позднее чем через двадцать дней со дня

победителем 			подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

государственного

контракта:

Дополнительная		В связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки

информация			электронных документов, документооборот при проведении настоящего

запроса котировок осуществляется только на бумажных носителях.

Допускается	Передача информации для сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений. В этом случае такое сообщение должно быть подтверждено почтовым отправлением в срок не позднее 3 (трех) дней со дня его отправления путём телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.

Настоящая котировочная документация разработана  в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ, а также иным законодательством, регулирующим государственные заказы, включая нормативные правовые акты города Байконур.

- Требования к содержанию и форме заявки на участие в котировке

  - Форма заявки должна соответствовать Приложению №1 к котировочной документации.

  - Заявка должна содержать:

- наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

- наименование, характеристика выполняемых работ;

- место выполняемых работ;

- сведения о включенных (не включенных) в цену выполняемых работ расходах, в том числе расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

- согласие участника размещения заказа исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

- сроки выполнения работ.

- Место, условия и сроки выполняемых работ

Место выполняемых работ: г. Байконур, ул. Комарова,  д.29, в здании прокуратуры

Условия выполнения работ: в соответствии с «Техническим заданием»,  приложение №1 к государственному контракту.

Срок выполнения  работ: 20 дней.

- Порядок формирования цены котировок

Цена выполняемых работ должна оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения государственного контракта. Цена Контракта включает в себя:

- стоимость работ, уплату налогов, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ;

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены котировок и расчетов

Оплата осуществляется в российских рублях.

5. Порядок применения официального курса иностранной валюты

к рублю Российской Федерации

Расчет в иностранной валюте при оплате не предусматривается.

6. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в котировках

6.1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

6.2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа государственному заказчику (далее Заказчику) в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа Заказчик в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

6.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

6.4. Проведение переговоров между Заказчиком или Единой комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

6.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

6.6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом Заказчик, уполномоченный орган обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить выполнение работ. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене Контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик обязан заключить с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке.

6.7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Контракта.

6.8. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или направить документы о проведенных запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования). По согласованию с таким органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика (исполнителя, поставщика). При этом государственный или муниципальный Контракт должен быть заключен с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком) на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного Контракта не должна превышать максимальную цену Контракта, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. Порядок согласования возможности заключения государственного Контракта с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного или муниципального Контракта с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком) соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.

7. Требования к участникам размещения заказа

К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

- отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков сведений об участниках размещения заказа.

- Наличие разрешения на осуществление предпринимательской деятельности на территории г. Байконур, а также наличие у работников участника размещения заказа разрешений на въезд и проживание в г.Байконур.

8. Место, порядок, даты и время рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок

подписания Контракта

- Единая комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

- Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена выполняемых работ. При предложении наиболее низкой цены выполняемых работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

- Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена выполняемых работ превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

- Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях Контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене выполняемых работ, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день его подписания размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект Контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения Контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

- Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе и в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

- В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный Контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального Контракта.

- В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену Контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа – с участником размещения заказа, предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена Контракта не превышает максимальную цену Контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения Контракта, и участник размещения заказа, предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить Контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

  - Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

- Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается Контракт, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Контракта.

- В случае, отклонения Единой комиссией всех котировочных заявок, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Контракта.

9. Порядок заключения  контракта с победителем.

1. Заказчик:

- направляет победителю в проведенном запросе котировок, проект  государственного контракта в одном экземпляре на бумажном  носителе и в форме электронного документа;

- получает от победителя, в проведенном запросе котировок, 3 (три) экземпляра государственного контракта  с внесенными реквизитами и подписанными со своей стороны;

- подписывает, регистрирует установленным порядком 3(три) экземпляра государственного контракта и 1 (один), экземпляр направляет победителю.

2. Победитель в проведенном запросе котировок:

- получает от заказчика в письменном сопровождении проект государственного контракта на бумажном носителе и в форме электронного документа;

- вносит в государственный контракт реквизиты своей организации, формирует 3(три) экземпляра государственного контракта, подписывает их и направляет заказчику в сроки, предусмотренные настоящей документацией.

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «____» ______________ 2010г. 				  г. _______________

Кому:  В прокуратуру комплекса «Байконур».

#### От кого:

Наименование: _______________________________________________________________________________

Место нахождения (индекс, адрес): ______________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка _______________________________________________________________________

ИНН __________________ БИК ______________________________________________________________

Р/счет _______________________ Кор. счет __________________________________________________

ОКПО __________ тел. __________, e-mail __________, контактное лицо: _________________________

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся предлагаем осуществить выполнение

работ ____________________________________________________________________________________

(наименование, характеристики и объемы выполняемых работ)

по адресу: _________________________________________________________________________________

(место выполнения работ)

___________________________________________________________________________________________

(срок выполнения работ)

на сумму _______________________________________________________________________________________

(цена работ, с указанием сведений о включённых (не включённых) в неё расходах, в том числе

расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы при соблюдении Вами следующих сроков и условий оплаты*:

___________________________________________________________________________________________

(сроки предполагаемой оплаты)

__________________________________________________________________________________________

(условия предполагаемой оплаты)

_________________________      _________________________      _________________________

(должность)                                                            (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

печать

__________________________________________________________________________________________

*сроки и условия оплаты указываются с учетом сроков и условий оплаты, предусмотренных в извещении

Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

| Номер контракта |  |
| --- | --- |
| Дата контракта |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

(на выполнение проектно-изыскательских работ)

г. Байконур								            «____» ____________2010 г.

(по месту нахождения Государственного заказчика)                                                                                         (дата Государственного заказчика)

Прокуратура комплекса «Байконур» (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от _____.200__г. регистрационный № ____), являющееся Государственным заказчиком-Плательщиком, в лице прокурора комплекса «Байконур»  ____________, с одной стороны  и  ___________________(полное наименование Подрядной организации) (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр _________ от ________ регистрационный № ________________), (свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства   № _______ от  ______.20  г.), в лице ___________________ (Фамилия, Имя, Отчество – указывается полностью), с другой стороны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем___________ (сокращенное наименование Подрядной организации, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок,  протокол от _____ 2010 г. № _____, руководствуясь Договором аренды комплекса «Байконур», законодательством Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Контракта

1.1. _____________(сокращенное наименование Подрядной организации) по контракту обязуется выполнить собственными силами и средствами Работы «Устройство кассы в здании прокуратуры комплекса «Байконур», расположенного по адресу: г. Байконур, ул. Комарова, 29», согласно задания на проектирование и утвержденной проектно-сметной документации, с соблюдением условий настоящего Контракта и в сроки, предусмотренные Календарным графиком выполнения работ (приложение № 2).

  - Источник финансирования работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта - средства бюджета Российской Федерации

Раздел 2. Цена Контракта

2.1.  Договорная  цена настоящего Контракта составляет (_________________ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% (приложение № 1).

Цена Контракта является неизменной на весь период действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2.Сметная стоимость настоящего Контракта составляет 0000  рублей 00 копеек СМР- 000 рублей 00копеек) с учетом  НДС 18 %..

Раздел 3. Обязанности сторон

3.1_____________(сокращенное наименование Подрядной организации) обязан:

3.1.2. Выполнить работы в соответствии с ПИР на устройство кассы в здании прокуратуры (Приложение №1)  и Контрактом;

3.1.3. Соблюдать требования, содержащиеся в проекте для выполнения подрядных работ, и вправе отступить от них только с согласия Государственного заказчика;

3.1.4. Согласовать готовую проектную изыскательскую документацию с Государственным заказчиком, а также с компетентными государственными органами;

3.1.5. _____________(сокращенное наименование Подрядной организации)  не вправе передавать проектную (изыскательскую) документацию третьим лицам без согласия Государственного заказчика.

3.1.6. Передать Государственному заказчику  готовую исполнительную документацию в 1-ом экземпляре.

3.2. Государственный заказчик  обязан:

3.2.1. Государственный заказчик  обязуется передать ___________(сокращенное наименование Подрядной организации) сметную документацию для производства подрядных работ, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а также предоставить информацию, необходимую для выполнения работы ___________(сокращенное наименование Подрядной организации).

3.2.2. Государственный заказчик  обязуется принять и оплатить выполненную _____________(сокращенное наименование Подрядной организации)  работу, указанную в п.1.1 настоящего Контракта

Раздел 4. Сроки.

4.1. Работы по Контракту должны быть выполнены в сроки, указанные в Календарном графике производства работ (приложение № 2).

4.2. _____________(сокращенное наименование Подрядной организации) приступает к выполнению Работ в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2), а также после выполнения (сокращенное наименование организации по организации и строительному контролю) обязательств, предусмотренных п. п. 3.3.1.-3.3.4. Контракта.

4.3. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту устанавливаются с момента подписания контракта по «____» _________ 2010года.

4.4. Срок действия настоящего Контракта с момента подписания до 31.12.2010 года

Раздел 5. Порядок и условия платежей по Контракту.

5.1. Оплата _____________(сокращенное наименование Подрядной организации) производится по фактическому выполнению работ (Приложение №4) по предъявлению акта выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, и выставленного счёта выполненных работ _____________(сокращенное наименование Подрядной организации.

5.2. Оплата за выполненные работы _____________(сокращенное наименование Подрядной организации) осуществляется Государственным заказчиком в течении 5 банковских дней с момента получения от ______(сокращенное наименование Подрядной организации) документов, на основании выставленного  счета.

5.3. Государственный заказчик  и _____________(сокращенное наименование Подрядной организации) проводят сверку взаимных расчетов по настоящему Контракту с подписанием Акта сверки взаимных расчетов после окончания выполнения Работ в целом по Контракту, или в случае досрочного расторжения настоящего Контракта

Раздел  6.Ответственность Сторон

6.1. За просрочку выполнения работы _____________ (сокращенное наименование Подрядной организации)  уплачивает Государственному заказчику пеню в размере 1/300 от ставки рефинансирования  ЦБ РФ от суммы Контракта за каждый день просрочки.

6.2. Ответственность _____________(сокращенное наименование Подрядной организации)  за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, определяется в соответствии со ст. 761 ГК РФ.

6.3. За просрочку платежа за выполненные работы Государственный заказчик уплачивает _____________ (сокращенное наименование Подрядной организации)  пеню в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Контракта за каждый день просрочки.

6.4. Если неустойка не была предъявлена виновной стороне, то ее сумма составляет 0 (ноль) рублей.

6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства,  действующего на территории РФ.

6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

6.7. В случае недостижения согласия стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Московской области.

Раздел 7.Сдача и приемка работ

7.1. При завершении работ _____________ (сокращенное наименование Подрядной организации)  направляет Государственному заказчику исполнительную  документацию и акт сдачи-приемки работ (Приложение №2).

7.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день его подписания.

7.3. В случае мотивированного отказа Государственного заказчика от приемки работ сторонами составляется  акт с указанием перечня необходимых доработок _____________ (сокращенное наименование Подрядной организации)   и сроков их выполнения.

7.4. В случае досрочного выполнения работ Государственный заказчик вправе досрочно принять от (сокращенное наименование организации по организации и строительному контролю)исполнительную  документацию и акта о приемки выполненных работ и оплатить работы _____________ (сокращенное наименование Подрядной организации)  по договорной цене.

Раздел 8. Дополнительные условия.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Государственным заказчиком, и  _____________ (сокращенное наименование Подрядной организации)  и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.3. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра Государственного заказчика и один экземпляр _____________(сокращенное наименование Подрядной организации).

Приложение №1 Протокол цены по результатам котировки

Приложение №2 Ведомость объемов работ

Приложение №3 График производства работ

Раздел 9.Адреса и реквизиты Сторон

| Государственный заказчик: |  | _____________(сокращенное наименование Подрядной организации). |
| --- | --- | --- |

Раздел 10. Подписи Сторон

Государственный заказчик:

_____________(сокращенное наименование Подрядной организации):

|  | Прокуратура комплекса «Байконур»: Государственный Заказчик - Плательщик |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен на основе локальных ресурсных ведомостей, локальных сметных расчётов, объектного сметного расчёта, описи работ и является приложением к контракту № ___ от _____________2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТИРОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр объекта: |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п/п | № сметы | Наименование | Стоимость, включаемая в цену |  |  |  |  |  | Всего цена на строительную продукцию |
|  |  |  | подрядных работ, в том числе: |  |  |  | Других затрат и работ по договору (Оборуд) |  |  |
|  |  |  | Строитель ных | Монтажных |  | Прочих затрат |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | СМ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СМ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СМ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Закон РФ от 06.12.91г. № 1992-4 с изм | Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ВСЕГО (Сметная стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ВСЕГО (Твердая договорная цена) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник (Государственного заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (сокращенное наименование Подрядной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организации): |  |  |  |  |  |

|  | Приложение №2 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство кассы в здании прокуратуры РФ, расположенной по ул. Комарова ,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шифр объекта: ПИР/ПрКас |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 6 |  |
| Внутренные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,4009 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж полистирольной плитки потолка |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,3376 |  |  |  |
| 3 | Пробивка дверного проема в кирпичной перегородке толщиной 120 мм |  |  | 1 м3 |  | 0,0023 |  |  |  |
| 4 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий из уголка 63х4мм, полосы 4х40мм |  |  | 1 т металлоконструкций перемычек |  | 0,01122 |  |  |  |
| 5 | Уголок 63х4мм ГОСТ с к=1,04 |  |  | тн |  | 0,011357 |  |  |  |
| 6 | Полоса 4х40мм ГОСТ с к=1,04 |  |  | тн |  | 0,000314 |  |  |  |
| 7 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,0397 |  |  |  |
| 8 | Скобы-6шт |  |  | тн |  | 0,006459 |  |  |  |
| 9 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах д.10мм на глубину 120мм (для монтажа металлической скобы) электроперфоматоров |  |  | 100 отверстий |  | 0,06 |  |  |  |
| 10 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах д.10мм на глубину 120мм пр и толщине стены 510мм (для монтажа оконной решетки) |  |  | 100 отверстий |  | 0,08 |  |  |  |
| 11 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой |  |  | 1 т |  | 0,00082 |  |  |  |
| 12 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах д.10мм электроперфоматором: толщина стен 0,5 кирпича (120мм) на глубину 80мм (для монтажа м/к решетки) |  |  | 100 отверстий |  | 0,46 |  |  |  |
| 13 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой |  |  | 1 т |  | 0,0049 |  |  |  |
| 14 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в плитках перекрытия с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий диаметром: 25 мм на глубину 80мм (для монтажа м/к решетки) |  |  | 100 отверстий |  | 0,18 |  |  |  |
| 15 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой |  |  | 1 т |  | 0,00192 |  |  |  |
| 16 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по стенам из арматуры AII ф.10мм |  |  | 100 м2 поверхности |  | 0,1008 |  |  |  |
| 17 | Монтаж: изготовленной металлической оконной решетки-1шт |  |  | 1 т конструкций |  | 0,06768 |  |  |  |
| 18 | Оконная решетка-1шт |  |  | тн |  | 0,06768 |  |  |  |
| 19 | Монтаж: изготовленной решетчатой двери-1шт |  |  | 1 т конструкций |  | 0,124613 |  |  |  |
| 20 | Металлическая дверь-1шт |  |  | тн |  | 0,12461 |  |  |  |
| 21 | Монтаж: изготовленного окошка в кассу-1шт |  |  | 1 т конструкций |  | 0,045233 |  |  |  |
| 22 | Окошко в кассу-1шт |  |  | тн |  | 0,045233 |  |  |  |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза вручную |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0371 |  |  |  |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 вручную |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0371 |  |  |  |
| 25 | Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок цементным раствором 1:3 |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,1292 |  |  |  |
| 26 | Подготовка стен шпатлевкой Алинекс финиш под отделку толшиной 2мм |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,5112 |  |  |  |
| 27 | Оклейка обоями стен по подготовленной поверхности тиснеными и плотными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,382 |  |  |  |
| 28 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе "Байрамикс" по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,1292 |  |  |  |
| 29 | При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к норме 15-04-048-07 |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0,1292 |  |  |  |
| 30 | Оклейка потолка декоративной полистирольной плиткой |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,3354 |  |  |  |
| 31 | Галтели полистирольные |  |  | м |  | 43,44 |  |  |  |
| 32 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных ДГ 21-09-1шт |  |  | 100 м2 |  | 0,0189 |  |  |  |
| 33 | Установка дверного блока ДГ 21-09-2шт |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0378 |  |  |  |
| 34 | Ручки |  |  | компл |  | 2 |  |  |  |
| 35 | Замок |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Навесы |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 37 | Установка оконного блока из ПВХ профилей 0,6х1,8м: с площадью проема до 2 м2 |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0108 |  |  |  |
| 38 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей 0,6х0,5м: с одной открывающей створкой с площадью проема до 2 м2 одностворчатых |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,003 |  |  |  |
| 39 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м., шириной 300мм, длиной 600мм-1шт |  |  | 100 п.м |  | 0,006 |  |  |  |
| 39 | Доски подоконные ПВХ |  |  | м |  | 0,612 |  |  |  |
| 40 | Разборка плинтусов: деревянных |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,0815 |  |  |  |
| 41 | Разборка покрытий полов: из линолеума |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,0447 |  |  |  |
| 42 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,0447 |  |  |  |
| 43 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,0985 |  |  |  |
| 44 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,005 |  |  |  |
| 45 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0468 |  |  |  |
| 46 | Демонтаж металлической оконной решетки-1шт |  |  | 1 т конструкций |  | 0,06 |  |  |  |
| 47 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором 1:1:6 : с земли и лесов 0,2м |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,0088 |  |  |  |
| Раздел 2. Приготовление растворов в построчных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементно-известковых марки 50 |  |  | 100 м3 раствора |  | 6,1E-5 0,006059/100 |  |  |  |
| 49 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100 |  |  | 100 м3 раствора |  | 0,000913 0,09131/100 |  |  |  |
| 50 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементно-известковых состава 1:1:6 |  |  | 100 м3 раствора |  | 0,000387 0,03872/100 |  |  |  |
| 51 | Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3 |  |  | 100 м3 раствора |  | 0,002416 0,2416/100 |  |  |  |
|  | Стесненность согласовано МДС 81-35-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство кассы в здании прокуратуры РФ, расположенной по ул. Комарова,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шифр объекта: ПИР/ПрКас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромантажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж осветительных приборов: люстр трехрожковых | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж осветительных приборов розеток при скрытой проводке (комната № 108) | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж извещателей ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Извещатель ИО-102-2 (СМК-1)) | 1 шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж коробки кабельной соединительной УК-2П | 1 шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонта прибора ультразвуковой в одноблочном исполнении (извещатель "Астра-С") | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | Демонтаж короба пластмассого сеч. 20х10мм | 100 м |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 7 |  | Демонтаж кабеля КПСВВ 2*0,8 | 100 м |  | 0,17 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Смена выключателей | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 9 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м |  | 0,177 |  |  |  |  |
| 10 |  | Короб пластмассовый 20х10мм | м |  | 10,17 |  |  |  |  |
| 11 |  | Короб пластмассовый 15х15мм | м |  | 7,8309 |  |  |  |  |
| 12 |  | Кабель ВВГ нг RF-LS 3x1.5 в коробах, сечением, мм2 : до 6 в коридоре по потолку | 100 м |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Кабель ВВГ нг RF-LS 3x1.5 с к=1,02 | м |  | 10,2 |  |  |  |  |
| 14 |  | Распределительная коробка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 |  | Кабель ВВГ нг RF-LS 3x2.5 в коробах, сечением мм2: до 35 в коридоре по стене | 100 м |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 16 |  | Кабель ВВГ нг RF-LS 3x2.5 с к=1,02 | м |  | 8,67 |  |  |  |  |
| 17 |  | Распределительная коробка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 18 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке PA 10-209 | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 19 |  | Розетка с заземляющим кантактом PA 10/16-506 при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 20 |  | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 21 |  | Светильник ЛПО 1х40-001 | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | Лампа люминесцентная | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | Стартер | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Прокладка кабеля ВВГ нг RF-LS 3x2.5мм2 в бороздах | 100 м |  | 0,1675 16,75/100 |  |  |  |  |
| 25 |  | Кабель ВВГ нг RF-LS 3x2.5мм2 | м |  | 17,085 |  |  |  |  |
| Монтаж охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Монтаж извещателей ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Извещатель ИО-102-2 (СМК-1)) | 1 шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 27 |  | Коробка кабельная соединительная УК-2П | 1 шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 28 |  | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении (извещатель "Астра-С") | 1 шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 29 |  | Короба пластмассовые сеч.20х10 мм | 100 м |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 30 |  | Монтаж кабеля КПСВВ 2*0,8 в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м |  | 0,17 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Установка гильзы из водогазопроводной трубы ГОСТ 3262-75 диаметром: 20х2,8 мм в перегородках | 100 м трубопровода |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 32 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 2х15мм | 100 м борозд |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 33 |  | Заделка борозды 40х40мм цементно-песчанным 1:3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,00002 |  |  |  |  |
| 34 |  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича на глубину 60мм | 100 отверстий |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 35 |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоматором: добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм 70мм | 100 отверстий |  | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  | Стесненность согласовано МДС 81-35-2004г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

| "Утверждаю" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Согласовано" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "____" __________ 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| График производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По объекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало работ ____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание работ ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Календарный месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представитель (сокращенное наименование Подрядной организации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |